淮煤安监〔2022〕1号

关于开展淮南市煤矿安全专项整治三年行动2021年集中攻坚“回头看”推进2022年

治本攻坚的通知

各产煤县区应急管理部门，淮河能源控股集团、中煤新集公司、中安联合煤化公司：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实省委省政府、市委市政府关于安全生产的工作部署，深入推进煤矿安全专项整治三年行动，大力推进治本攻坚，根据《安徽省能源局国家矿山安全监察局安徽局关于印发安徽省深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚实施方案的通知》（皖能源煤监〔2022〕9号）要求，制定了《2022年淮南市煤矿安全专项整治三年行动治本攻坚任务清单》，现将就有关事项通知如下：

一、提高政治站位。各单位要充分认识开展安全专项整治三年行动对于保障煤矿安全生产的重要性，要进一步增强做好煤矿安全专项政治三年行动的责任感和使命感，树牢安全发展理念，统筹发展和安全。各煤矿企业和煤矿主要负责人要以解决突出问题、共性问题、深层次问题、根源性问题为着力点，敢于担当、主动作为，努力推动各项措施落实到位，确保煤矿安全专项整治三年行动取得实效。

二、推进治本攻坚。各煤矿企业和煤矿要对 2021 年集中攻坚 36项重点工作任务落实情况开展“回头看”，并确定 2022年治本攻坚任务和具体措施。各煤矿企业和煤矿要以安全生产大排查为重要抓手，立足“两个根本”，对照集中攻坚“回头看”发现问题和治本攻坚的主要内容，常态化开展安全生产大排查工作，建立问题清单和整改清单，逐条整改销号，做到闭环管理，推动各项治本攻坚任务逐项清零。

三、强化监督检查。各煤矿企业和煤矿要每月逐项对照治本攻坚任务落实具体措施，加强动态检查和过程监督，对集中攻坚“回头看”发现问题不整改、治本攻坚任务责任不落实的，严肃追究有关单位和人员的责任。市应急管理局将对煤矿企业及煤矿治本攻坚任务和具体措施进行监督检查，对排查不深入、攻坚任务不明确、治理措施不具体、发现问题不整改的，严肃追责处理。

附件：2022年淮南市煤矿安全专项整治三年行动治本攻坚任务清单

淮南市煤矿安全监督管理局

2022年7月20日

附件

2022年淮南市煤矿安全专项整治三年行动治本攻坚任务清单

| 序号 | 主要任务 | 具体措施 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巩固完善企业安全责任体系 | 1.煤矿企业和煤矿要健全各层级、各部门、各岗位的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，健全完善人人有责、层层负责、各负其责的安全生产责任体系。 2.煤矿企业和煤矿要健全完善安全管理制度，明确每项工作领导责任、实施责任、监督责任。 3.煤矿企业和煤矿要健全完善专项措施“操作票”制度，按工序列出重点环节、重点时段、关键步骤、责任人员和执行标准。 4.煤矿企业要健全责任落实考核机制，细化量化各层级、各部门、各岗位考核标准，每半年对矿领导、每季度对中层管理人员和职能科室、每月对班组长和关键岗位人员的安全生产责任制落实情况进行考核，推动安全生产责任落实到位。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 2 | 巩固完善重大风险管控机制 | 1.煤矿企业和煤矿要健全安全风险分级管控机制，进一步细化明确各级部门及负责人重大风险管控责任，并结合年度重大风险管控清单和现场实际，逐月细化、量化管控措施，明确每项风险管控期和管控责任并在作业现场公示。煤矿分管领导负责组织实施风险管控措施，矿长每月组织对重大风险管控措施实施效果进行评估和验证。 2.煤矿企业和煤矿要利用信息化手段加强风险管控，实现风险管控信息汇集统计、研判预警、跟踪督促、上报通报、整改销案的闭环管理。 3.煤矿企业每月组织对所属煤矿下一月度重大风险管控清单进行审查并报煤矿安全监管部门。 4.煤矿企业和煤矿要建立健全风险管控定期考核和责任倒查机制，发现因重大风险管控不力造成事故隐患的或者发生事故的，对相关责任人进行严肃问责。 5.市级煤矿监管部门每月对辖区煤矿重大风险进行分析研判，适时下达重大风险预警告知书。对省级监管监察部门重大风险管控会商意见落实情况进行监督检查。 | 持续全年 | 市级煤矿监管部门、煤矿企业、煤矿 |  |
| 3 | 巩固完善隐患排查治理机制 | 1.煤矿企业和煤矿要健全隐患问题自查自改闭环管理机制，常态化开展隐患大排查自查自改工作。围绕风险管控、敏感信息处置、灾害治理、安全生产系统、责任落实等重点内容制定检查内容清单，研究制定针对性整改措施。 2.煤矿企业和煤矿要充分发挥隐患排查治理信息化系统的作用，实现事故隐患记录、整改过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等功能。 3.煤矿企业和煤矿要按照《安徽省进一步加强煤矿生产安全事故隐患排查治理与问责办法（试行）》要求，健全事故隐患排查治理追责问责制度，加大对重复发生隐患的或重大事故隐患的责任追究力度。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 4 | 巩固完善安全综合预警机制 | 1.煤矿企业要完成瓦斯、水、火、矿压等灾害示范煤矿风险管控与预警平台建设。 2.煤矿要定期开展瓦斯、水等重大灾害预警分析，科学划定治理重点管控区域，及时规范发布预警信息。 3.煤矿企业和煤矿要建立健全安全生产突出问题和敏感信息日分析制度，规范突出问题和敏感信息管理，明确各级管控职责，规范管控处置程序、标准。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 5 | 巩固提升重大灾害治理能力 | 1.严格落实《安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法》，深入推进重大灾害源头治理、区域治理、综合治理。 2.煤层瓦斯压力大于3MPa的煤矿必须采用地面井预抽煤层瓦斯；开采受底板灰岩承压水威胁的A组煤前，应当实施地面区域超前探查治理或者疏水降压开采，并装备微震监测系统。 3.严格落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。推广应用先进防喷技术和装置有效解决打钻喷孔问题，对打钻喷孔造成瓦斯超限严肃问责。 4.严格执行“三专两探一撤”防治水措施，全面推行老空水岩巷集中探，严禁沿空上山探放水；严格执行缩小防水（砂）安全煤（岩）柱开采工作面专家论证、企业主要负责人审批制度。 5.对照《煤矿防灭火细则》开展自查自改；开采自燃和容易自燃煤层的矿井要建立完善自然发火在线监测预警系统，采取两种以上预防性防灭火措施；按规定完成地面注氮系统建设。 6.煤矿企业和煤矿要全面推行井下断层破碎带超前治理技术，由“过断层”向“治断层”转变。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 6 | 巩固提升煤矿地质保障能力 | 1.煤矿企业和煤矿要严格按照《国家矿山安监局关于全面开展隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（矿安〔2021〕121 号）要求，2022 年 6 月底前完成隐蔽致灾因素普查工作，根据采掘计划采取超前治理措施。 2.煤矿企业积极推进透明地质保障工作，采取综合勘探手段查清开采区域地质条件。煤矿要落实总工程师和地测副总、生产技术和地质部门、采掘一线“三级地质保障”机制。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 7 | 巩固提升安全基础保障能力 | 1.煤矿企业和煤矿要配齐配强安全生产管理人员和专业技术人员；煤与瓦斯突出矿井应当设防突副总工程师；鼓励瓦斯、水害灾害严重煤矿设通风、防治水副矿长。 2.煤矿企业和煤矿要健全完善以总工程师为首的技术管理体系，明确技术文件（企业技术规范、设计、灾害治理规划、作业规程、专项措施、图纸）编制、审查、批准、复审程序和职责，切实发挥技术支撑作用。 3.煤矿要合理部署采掘接续，每年 10 月底前完成下一年度采掘接续计划编制工作，采掘接续时间节点具体到旬。煤矿每季度至少进行 1 次矿井“三量”统计分析，编制或修订不少于 36 个月的采掘工作面接续图表，保证“三量”平衡。 4.煤矿企业和煤矿要围绕采掘接续编制灾害治理中长期规划和年度实施计划。 5.强化安全教育培训工作。各煤矿企业要加强师资队伍建设，配齐配足教师和管理人员，加强资金、设备设施和场地保障，切实提升教学水平。 6.煤矿企业要对单班入井超 500 人的矿井进行全面评估，制定“一优三减”工作方案，采取智能化、优化系统、降低产量等措施，减少井下作业人员。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 8 | 巩固提升智能化信息化水平 | 1.煤矿企业要按期完成智能化示范矿井建设验收工作，总结智能化开采模式、技术装备和管理经验，加快全市煤矿整体智能化建设步伐，达到国家对煤矿智能化建设的阶段性要求。 2.煤矿要完善安全视频监控系统，推进 5G 入井，推广应用工业以太双万兆网以及智能识别、高清自洁探头，实现连续化、高清化、智能化，做到采掘头面、生产系统、重要岗位、灾害治理全过程、检测检验关键环节视频监控“五个全覆盖”，实现数据监测、灾害治理、关键工序、操作行为和设备管理“五个可视化”。建立健全视频反“三违”工作机制。 3.煤矿企业要在 2022 年 3 月底前完成煤矿“电子封条”建设和联网工作。 | 持续全年 | 煤矿企业、煤矿 |  |
| 9 | 巩固提升煤矿应急处突能力 | 1.推进全市煤矿监测预警、指挥调度、抢险救援等“三大系统”建设，提升应急处置能力。 2.煤矿企业要加强对所属救护队的安全管理；加强应急救援培训，及时修订完善应急救援预案，定期组织开展应急演练，严格落实11种紧急情况停产撤人规定。 3.煤矿企业和煤矿要加强与气象、自然资源等部门协调联动，及时发布预警信息。 | 持续全年 | 市级煤矿监管部门、煤矿企业、煤矿 |  |
| 10 | 巩固提升安全监管监察能力 | 1.贯彻落实《加强严格规范煤矿安全监管监察执法工作的指导意见》等文件要求，持续推进执法规范化建设。 2.健全落实联系包保、安全巡查制度。对高风险煤矿，煤矿安全监管部门落实驻矿盯守、巡查、“电子封条”等措施；落实煤矿安全生产许可、煤矿安全评价检测检验机构执业、安全培训等行政许可事项属地监管责任。 4.依法严厉查处《国家矿山安全监察局关于进一步严厉打击煤矿严重违法违规生产建设行为的通知》中明确的严重违法违规行为和安徽省煤矿安全生产10条红线，对产生重大隐患、发生涉险事故、隐患重复产生、安全生产造假行为和拒不执行监管执法指令的，依法从重处理处罚，并倒查煤矿上级公司责任。 5.积极开展煤矿安全监管执法专题业务培训或外出学习交流，引导监管人员丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，切实提高履职能力。 | 持续全年 | 市级煤矿监管部门 |  |